ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

Parte común para todas las alternativas

Para las diferentes alternativas existirá una parte común que consistirá en la parte principal de la aplicación.

Para acceder ya sea vía página web o aplicación móvil los dispositivos de los usuarios se conectarán con nuestro servidor, donde podrán consultar diferente información en función de sus necesidades. Una vez aquí se mostrarán los transportes públicos de la comunidad de Madrid seleccionados con sus respectivos horarios y si tuvieran retraso o no. Con esto, además, podremos saber que ruta, transporte nos saldría más rentable en función del tráfico, retraso o precio en ese instante.

Alternativa pesimista

En la alternativa pesimista nos encontraríamos en un escenario donde el índice de clientes está por debajo de lo esperado y no se pueden llegar a cumplir los objetivos secundarios del proyecto:

- No nos expandiremos fuera de la Comunidad de Madrid.

- No se incluirá opción Premium.

Por ello, se seguirá un perfil más bajo y conservador ciñéndose únicamente a los objetivos principales con un desarrollo más lento.

El presupuesto, se invertirá en una estrategia de marketing diferente con el fin de atraer más clientes para poder así mejorar los beneficios y llegar a cumplir en un futuro las mejoras planteadas.

Alternativa conservadora

En la alternativa conservadora nos encontramos en un escenario previsto, donde el índice de clientes es normal y estable. En este caso, se procederá con el desarrollo de una opción Premium, mencionado como objetivo secundario.

Esta opción o característica extra de pago brindará a los usuarios que la adquieran una serie de funcionalidades y beneficios en su aplicación:

    - Eliminación de los anuncios

    - Descuentos para viajes

    - Ventajas frente usuarios no Premium

Será necesario remodelar la aplicación para soportar a este nuevo tipo de cliente, así como crear el datawarehouse para procesar los nuevos datos.

Por otro lado, se seguirán buscando maneras para incrementar el número de nuevos clientes.

Alternativa optimista

En la alternativa optimista nos encontramos ante un escenario optimo donde el número de clientes ha superado al esperado y sigue incrementándose dando buenos beneficios. En este caso, se procederá con el desarrollo de una opción Premium que brinde ventajas en la aplicación a los usuarios que la hayan contratado, y se iniciará el proceso de expansión primero a nivel nacional y posteriormente, en función de los resultados, a una posible expansión internacional.

No obstante, la expansión implica retos para el proyecto ya que deberá poder manejar datos distribuidos entre múltiples bases de datos, así como almacenar un mayor número de clientes pudiendo generar problemas en el sistema actual de almacenamiento obligando a cambiar este o a aplicar una nueva solución.

ORGANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Estructuras Humanas

Respecto a la organización interna del proyecto está compuesta por varios integrantes: Un jefe de proyecto, un programador jefe, tres programadores y dos encargados de pruebas.

En cuanto a la metodología que se seguirá será Scrum, el cual se combinará con Kanban para tener una manera de poder visualizar las tareas del proyecto de una forma gráfica, metodologías ágiles, ideales para equipos pequeños con experiencia y disciplina.

Los empleados realizarán reuniones semanales de una hora a la que asistirán todos los trabajadores para hablar sobre la situación actual del proyecto, siendo el Scrum master el jefe de proyecto.

Estructuras técnicas

En lo referente a la estructura de nuestro sistema podriamos resumirla en el siguiente esquema:

En este diagrama podemos apreciar como los usuarios se conectaran al servidor y a la base de datos de donde obtendran información. Esta información se mantendrá actualizada, en tiempo real todos los transportes mandarán datos y se calcularan las rutas para los usuarios asi como la más optima.

En cuanto a la base de datos será Postgres y contará con una configuración optimizada en función de las necesidades actuales de la empresa, es decir, de manera que se optimizará el coste. Existirá datawarehouse también en Postgres que estará enfocada a realizar inferencia de información sobre los datos recogidos de los clientes.

PAQUETES DE TRABAJO

Paquetes de trabajo durante el primer semestre de proyecto

- Paquetes de trabajo para desarrollo hardware:

  - Inicio campaña crowdfounding:

  - Desarrollo Hardware:

  - Producción de los productos finales:

- Paquetes de trabajo para desarrollo de software Back-End:

  - Alquiler y adquisición de recursos:

  - Diseño y desarrollo del software del Back-End:

  - Pruebas unitarias y de integración:

  - Pruebas de rendimiento y de sistema:

- Paquetes de trabajo para desarrollo de software Front-End:

Paquetes de trabajo durante 2020

ALTERNATIVA OPTIMISTA

Paquetes de trabajo durante 2021

Paquetes de trabajo durante 2022

Paquetes de trabajo durante 2023

ALTERNATIVA CONSERVADORA

Paquetes de trabajo durante 2021

Paquetes de trabajo durante 2022

Paquetes de trabajo durante 2023

ALTERNATIVA PESIMISTA

Paquetes de trabajo durante 2021

Paquetes de trabajo durante 2022

Paquetes de trabajo durante 2023